THUYẾT MINH HỒ SƠ ĐỀ XUẤT CẤP ĐỘ AN TOÀN THÔNG TIN

PHẦN MỀM HỖ TRỢ PHÁP LÝ DOANH NGHIỆP

Nội dung cung cấp: Phụ lục I – Mục 7.1.4.3. Thử nghiệm và nghiệm thu hệ thống

PHỤ LỤC I

THUYẾT MINH PHƯƠNG ÁN BẢO ĐẢM AN TOÀN THÔNG TIN – YÊU CẦU VỀ QUẢN LÝ

7.1.4. Quản lý thiết kế, xây dựng hệ thống thông tin

7.1.4.3. Thử nghiệm và nghiệm thu hệ thống

| Yêu cầu 7.1.4.3.a | Thực hiện kiểm thử hệ thống trước khi đưa vào vận hành, khai thác sử dụng |
| --- | --- |
| Hiện trạng | Phần mềm đã được kiểm thử qua hai giai đoạn trước khi đưa vào vận hành, khai thác sử dụng: - Kiểm thử nội bộ do đơn vị phát triển thực hiện trên môi trường thử nghiệm nội bộ, từ ngày 15/04/2026 đến ngày 20/06/2026, gồm kiểm thử chức năng, kiểm thử phân quyền, kiểm thử luồng nghiệp vụ và kiểm thử lại các lỗi đã sửa. Kết quả đợt kiểm thử tổng thể cuối giai đoạn: 3.670 trường hợp kiểm thử, 3.369 trường hợp đạt, 301 trường hợp chưa thực hiện do chức năng kết nối với hệ thống bên ngoài chưa được tích hợp và điều kiện môi trường thử nghiệm chưa đáp ứng tại thời điểm kiểm thử. - Kiểm thử chấp nhận người dùng (UAT) do Kiểm thử độc lập thực hiện trên môi trường UAT từ ngày 30/06/2026 đến ngày 15/08/2026: 1.527 trường hợp kiểm thử. Lần 1 có 1.035 trường hợp đạt, 492 trường hợp không đạt. Sau khi sửa lỗi và kiểm thử lại: 1.527/1.527 trường hợp đạt (100%). Chi tiết tại Tài liệu kèm theo số 02. |
| Phương án | Thực hiện vận hành thử/kiểm thử và nghiệm thu hệ thống trước khi bàn giao và đưa vào sử dụng. |
| Yêu cầu 7.1.4.3.b | Có nội dung, kế hoạch, quy trình thử nghiệm và nghiệm thu hệ thống |
| Hiện trạng | Đơn vị phát triển đã lập nội dung, kế hoạch và quy trình kiểm thử, gồm: phạm vi kiểm thử 16 phân hệ chức năng theo Tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm; các loại kiểm thử (chức năng, phân quyền theo cấp Trung ương/Bộ, ngành/Địa phương, luồng nghiệp vụ và chuyển trạng thái, quy tắc nghiệp vụ, kiểm tra dữ liệu đầu vào, liên kết giữa các phân hệ); tiêu chí đạt; quy trình ghi nhận lỗi – sửa lỗi – kiểm thử lại. Kiểm thử chấp nhận người dùng được thực hiện theo bộ kịch bản kiểm thử của Kiểm thử độc lập. Chi tiết tại Tài liệu kèm theo số 01. |
| Phương án | Có nội dung, kế hoạch thực hiện vận hành thử/kiểm thử theo quy định. |
| Yêu cầu 7.1.4.3.d | Có đơn vị độc lập (bên thứ ba) hoặc bộ phận độc lập thuộc đơn vị thực hiện tư vấn và giám sát quá trình thử nghiệm và nghiệm thu hệ thống |
| Hiện trạng | Kiểm thử độc lập thực hiện kiểm thử chấp nhận người dùng (UAT) trên môi trường UAT từ ngày 30/06/2026 đến ngày 15/08/2026 theo bộ kịch bản kiểm thử riêng (1.527 trường hợp kiểm thử): ghi nhận kết quả từng trường hợp, ghi nhận lỗi, tiếp nhận phản hồi của đơn vị phát triển và kiểm thử lại sau khi lỗi được sửa. |
| Phương án | Có đơn vị độc lập (bên thứ ba) hoặc bộ phận độc lập thuộc đơn vị thực hiện tư vấn và giám sát quá trình vận hành thử/kiểm thử và nghiệm thu hệ thống. |

Tài liệu kèm theo:

- Tài liệu kèm theo số 01: Kế hoạch kiểm thử.

- Tài liệu kèm theo số 02: Báo cáo kết quả kiểm thử.

TÀI LIỆU KÈM THEO SỐ 01

KẾ HOẠCH KIỂM THỬ PHẦN MỀM HỖ TRỢ PHÁP LÝ DOANH NGHIỆP

1. Mục tiêu

Xác nhận phần mềm đáp ứng các yêu cầu chức năng và nghiệp vụ trong Tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm; phân quyền đúng theo vai trò và cấp đơn vị; phát hiện và theo dõi xử lý lỗi trước khi đưa phần mềm vào vận hành, khai thác sử dụng.

2. Phạm vi kiểm thử

16 phân hệ chức năng của phần mềm:

| STT | Phân hệ |
| --- | --- |
| 1 | Tổng quan hệ thống (Dashboard) |
| 2 | Quản lý hỏi đáp, vướng mắc pháp lý |
| 3 | Quản lý đào tạo, tập huấn |
| 4 | Quản lý chuyên gia, tư vấn viên pháp lý |
| 5 | Quản lý vụ việc hỗ trợ pháp lý |
| 6 | Quản lý chi trả chi phí tư vấn pháp luật |
| 7 | Quản lý doanh nghiệp được hỗ trợ pháp lý |
| 8 | Kiểm tra, đánh giá hiệu quả hỗ trợ |
| 9 | Thư viện biểu mẫu, hợp đồng |
| 10 | Quản trị hệ thống |
| 11 | Báo cáo thống kê |
| 12 | Quản lý tư vấn pháp luật chuyên sâu |
| 13 | Quản lý tư vấn nhanh |
| 14 | Quản lý hợp đồng tư vấn |
| 15 | Quản lý chương trình hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp |
| 16 | API kết nối, chia sẻ dữ liệu |

3. Loại kiểm thử

| Loại kiểm thử | Nội dung |
| --- | --- |
| Kiểm thử chức năng | Kiểm tra từng chức năng theo Tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm. |
| Kiểm thử phân quyền | Kiểm tra quyền truy cập theo vai trò và phạm vi dữ liệu theo cấp Trung ương / Bộ, ngành / Địa phương. |
| Kiểm thử luồng nghiệp vụ | Kiểm tra các luồng xử lý và chuyển trạng thái của hồ sơ (hỏi đáp, vụ việc, chi trả, tài khoản, đào tạo, kế hoạch, đợt báo cáo...). |
| Kiểm thử quy tắc nghiệp vụ | Kiểm tra các quy tắc tính toán, thời hạn xử lý, ràng buộc dữ liệu. |
| Kiểm tra dữ liệu đầu vào | Kiểm tra trường bắt buộc, định dạng, giới hạn độ dài, tính duy nhất của dữ liệu. |
| Kiểm thử liên kết phân hệ | Kiểm tra dữ liệu liên thông giữa các phân hệ (doanh nghiệp – vụ việc, tư vấn viên – vụ việc, vụ việc – chi trả...). |
| Kiểm thử lại | Kiểm tra lại các lỗi đã được sửa và các chức năng liên quan. |

4. Môi trường kiểm thử

- Môi trường thử nghiệm nội bộ do đơn vị phát triển quản lý: dùng cho kiểm thử nội bộ.

- Môi trường UAT do đơn vị triển khai cung cấp: dùng cho kiểm thử chấp nhận người dùng.

- Trình duyệt: Google Chrome, Microsoft Edge.

5. Giai đoạn và thời gian thực hiện

| Giai đoạn | Thời gian | Đơn vị thực hiện | Nội dung |
| --- | --- | --- | --- |
| Kiểm thử nội bộ – giai đoạn 1 | 15/04/2026 – 24/04/2026 | Đơn vị phát triển | Kiểm thử nhanh, kiểm thử chức năng và phân quyền theo từng phân hệ. |
| Kiểm thử nội bộ – giai đoạn 2 | 24/04/2026 – 18/05/2026 | Đơn vị phát triển | Kiểm thử luồng nghiệp vụ liên phân hệ, kiểm thử lại các lỗi đã sửa. |
| Kiểm thử nội bộ – giai đoạn 3 | 19/05/2026 – 20/06/2026 | Đơn vị phát triển | Kiểm thử lại các lỗi đã sửa, rà soát giao diện; kiểm thử tổng thể 16 phân hệ trước khi bàn giao kiểm thử chấp nhận. |
| Kiểm thử chấp nhận người dùng | 30/06/2026 – 15/08/2026 | Kiểm thử độc lập | Thực hiện bộ kịch bản kiểm thử chấp nhận (lần 1 từ 30/06/2026 đến 20/07/2026); kiểm thử lại các trường hợp không đạt sau khi lỗi được sửa. |

6. Quy trình ghi nhận và xử lý lỗi

- Bước 1: Người kiểm thử thực hiện trường hợp kiểm thử, ghi kết quả thực tế; trường hợp không đạt được ghi nhận lỗi kèm bằng chứng (ảnh, video).

- Bước 2: Nhóm phát triển tiếp nhận, sửa lỗi hoặc phản hồi trường hợp không phải lỗi kèm lý do.

- Bước 3: Cán bộ kiểm thử của đơn vị phát triển kiểm tra lại lỗi trên môi trường nội bộ trước khi chuyển trả.

- Bước 4: Người kiểm thử kiểm thử lại; đạt thì đóng lỗi, không đạt thì mở lại lỗi và lặp lại từ Bước 2.

7. Phân loại mức độ lỗi

| Mức độ | Định nghĩa |
| --- | --- |
| Nghiêm trọng (Blocker) | Không thể sử dụng hệ thống. |
| Cao (Critical) | Chức năng chính không hoạt động. |
| Trung bình (Major) | Chức năng phụ lỗi hoặc xử lý nghiệp vụ sai. |
| Thấp (Minor) | Lỗi giao diện nhỏ, có cách thao tác thay thế. |
| Không đáng kể (Trivial) | Lỗi hiển thị, không ảnh hưởng chức năng. |

8. Tiêu chí đạt

- 100% trường hợp kiểm thử mức ưu tiên cao nhất đạt.

- Không còn lỗi mức Nghiêm trọng hoặc Cao chưa được sửa.

- Phân quyền theo vai trò và cấp đơn vị hoạt động đúng.

- Các luồng nghiệp vụ chính chạy đúng từ đầu đến cuối.

TÀI LIỆU KÈM THEO SỐ 02

BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM THỬ PHẦN MỀM HỖ TRỢ PHÁP LÝ DOANH NGHIỆP

1. Kiểm thử nội bộ

Đơn vị phát triển đã thực hiện kiểm thử nội bộ 16 phân hệ chức năng trên môi trường thử nghiệm nội bộ từ ngày 15/04/2026 đến ngày 20/06/2026, theo các giai đoạn tại mục 5 Tài liệu kèm theo số 01. Bảng dưới đây là kết quả đợt kiểm thử tổng thể cuối giai đoạn 3, trước khi bàn giao sang kiểm thử chấp nhận người dùng.

1.1. Kết quả tổng hợp

| Chỉ tiêu | Số lượng | Tỷ lệ |
| --- | --- | --- |
| Tổng số trường hợp kiểm thử | 3.670 | 100% |
| Đạt | 3.369 | 91,8% |
| Chưa thực hiện | 301 | 8,2% |

301 trường hợp chưa thực hiện do chức năng kết nối với hệ thống bên ngoài chưa được tích hợp và điều kiện môi trường thử nghiệm chưa đáp ứng tại thời điểm kiểm thử.

1.2. Kết quả theo phân hệ

| STT | Phân hệ | Tổng TC | Đạt | Chưa thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dashboard tổng quan | 211 | 200 | 11 |
| 2 | Hỏi đáp pháp lý | 289 | 268 | 21 |
| 3 | Đào tạo, tập huấn | 393 | 367 | 26 |
| 4 | Chuyên gia, tư vấn viên | 375 | 348 | 27 |
| 5 | Người hỗ trợ pháp lý | 21 | 21 | 0 |
| 6 | Tổ chức tư vấn | 23 | 23 | 0 |
| 7 | Vụ việc hỗ trợ pháp lý | 151 | 109 | 42 |
| 8 | Chi trả chi phí | 60 | 52 | 8 |
| 9 | Quản lý doanh nghiệp | 332 | 327 | 5 |
| 10 | Đánh giá hiệu quả hỗ trợ | 135 | 134 | 1 |
| 11 | Biểu mẫu | 136 | 115 | 21 |
| 12 | Quản trị hệ thống | 718 | 677 | 41 |
| 13 | Báo cáo thống kê | 181 | 179 | 2 |
| 14 | Tư vấn chuyên sâu | 131 | 109 | 22 |
| 15 | Tư vấn nhanh | 58 | 44 | 14 |
| 16 | Hợp đồng tư vấn | 90 | 88 | 2 |
| 17 | Chương trình hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp | 125 | 122 | 3 |
| 18 | API kết nối, chia sẻ dữ liệu | 241 | 186 | 55 |
|  | Tổng cộng | 3.670 | 3.369 | 301 |

2. Kiểm thử chấp nhận người dùng (UAT) – Kiểm thử độc lập thực hiện

2.1. Kết quả tổng hợp

| Chỉ tiêu | Số lượng | Tỷ lệ |
| --- | --- | --- |
| Tổng số trường hợp kiểm thử | 1.527 | 100% |
| Lần 1 – Đạt | 1.035 | 67,8% |
| Lần 1 – Không đạt | 492 | 32,2% |
| Kết quả cuối cùng (sau kiểm thử lại) – Đạt | 1.527 | 100% |

Thời gian thực hiện: từ ngày 30/06/2026 đến ngày 15/08/2026.

2.2. Kết quả theo phân hệ

| STT | Phân hệ | Tổng TC | Lần 1 Đạt | Lần 1 Không đạt | Cuối cùng Đạt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tổng quan hệ thống (Dashboard) | 42 | 37 | 5 | 42 |
| 2 | Quản lý tiếp nhận hỏi đáp, vướng mắc pháp lý | 131 | 115 | 16 | 131 |
| 3 | Quản lý chương trình đào tạo, tập huấn | 177 | 136 | 41 | 177 |
| 4 | Quản lý chuyên gia, tư vấn viên pháp lý | 113 | 65 | 48 | 113 |
| 5 | Quản lý vụ việc hỗ trợ pháp lý | 189 | 116 | 73 | 189 |
| 6 | Kiểm tra, đánh giá hiệu quả hỗ trợ | 75 | 37 | 38 | 75 |
| 7 | Thư viện biểu mẫu, hợp đồng | 79 | 37 | 42 | 79 |
| 8 | Quản trị hệ thống | 347 | 272 | 75 | 347 |
| 9 | Báo cáo thống kê | 151 | 80 | 71 | 151 |
| 10 | Tư vấn chuyên sâu, tư vấn nhanh, hợp đồng tư vấn | 166 | 101 | 65 | 166 |
| 11 | Kế hoạch thực hiện chương trình hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp | 39 | 22 | 17 | 39 |
| 12 | API kết nối, chia sẻ dữ liệu | 18 | 17 | 1 | 18 |
|  | Tổng cộng | 1.527 | 1.035 | 492 | 1.527 |

2.3. Kết quả theo tuần kiểm thử lần 1

| Tuần | Tổng TC | Đạt | Không đạt |
| --- | --- | --- | --- |
| Tuần 1 | 226 | 200 | 26 |
| Tuần 2 | 296 | 182 | 114 |
| Tuần 3 | 860 | 561 | 299 |
| Tuần 4 | 125 | 78 | 47 |
| Không ghi tuần | 20 | 14 | 6 |
| Tổng cộng | 1.527 | 1.035 | 492 |

2.4. Tình trạng xử lý 492 trường hợp không đạt ở lần 1

| Tình trạng | Số lượng |
| --- | --- |
| Đã sửa lỗi, kiểm thử lại – Đạt | 492 |
| Tổng cộng | 492 |

Nguồn số liệu UAT: bảng kết quả kiểm thử của Kiểm thử độc lập.